UNOVA GAMES STUDIO

Propuesta formal de inversion

Consolidacion de estudio, pilotos comerciales y capital operativo de 90 dias

| Preparado por | Daniel Alexis Aguilar Unibe |
| --- | --- |
| Fecha | 17 de junio de 2026 |
| Solicitud principal | $120,000 MXN / 90 días |
| Formato sugerido | 2 inversionistas, $60,000 MXN cada uno, en 3 pagos mensuales |

La inversión no financia una promesa vacia. Financia la consolidación comercial de un año de trabajo técnico y creativo ya acumulado.

Documento confidencial. Borrador comercial privado sujeto a revision legal y financiera.

# 1. Resumen ejecutivo

Unova Games Studio debe presentarse como algo más amplio y financiable que una colección de ideas creativas. La tesis correcta es:

Unova Games Studio es un estudio de desarrollo de software, inteligencia artificial local-first, interfaces premium y propiedad intelectual interactiva. En el último año se ha construido evidencia técnica suficiente para dejar de operar como portafolio disperso y comenzar una etapa formal de consolidación, pilotos comerciales y financiamiento privado por fases.

La solicitud no es capital para "empezar desde cero". Es una solicitud para convertir trabajo ya realizado en una operación visible, presentable, medible y comercializable.

El objetivo inmediato es financiar una etapa de 90 días para:

1. Ordenar el portafolio y documentar evidencia ejecutiva.

2. Consolidar Unova como marca paraguas.

3. Desarrollar una demo financiable con aplicación real.

4. Preparar una ruta comercial para dos verticales iniciales:

• BioTech / educación médica / conocimiento privado.

• LegalTech / notarías / búsqueda documental local.

5. Formalizar el siguiente paso de inversión, licencia, revenue share o sociedad.

# 2. La oportunidad

Las empresas, clínicas, notarías, despachos, instituciones educativas y equipos creativos tienen una necesidad creciente: usar inteligencia artificial y software avanzado sin exponer su información sensible en nubes externas.

Unova se posiciona en ese punto:

• software local-first;

• procesamiento privado de documentos;

• interfaces premium;

• automatización;

• motores de conocimiento;

• experiencias interactivas;

• propiedad intelectual creativa y visual.

La ventaja de Daniel no esta solo en proponer ideas. Esta en haber construido un ecosistema real de proyectos que demuestra capacidad de ejecución en desarrollo frontend, aplicaciones desktop, IA local, diseño UI/UX, 3D, automatización y documentación técnica.

# 3. Problema que resuelve la inversión

Actualmente el principal obstaculo no es falta de capacidad técnica ni falta de ideas. El problema es de consolidación:

• existen varios proyectos avanzados, pero dispersos;

• hay evidencia técnica, pero no empaquetada para inversión;

• existen propuestas para sectores reales, pero falta presentarlas como oportunidad financiera;

• el portafolio es amplio y necesita enfocarse en pilotos de 90 días;

• falta presupuesto operativo para herramientas, infraestructura, validación y presentación profesional.

La inversión permite pasar de "desarrollos aislados" a "estudio con estrategia comercial".

# 4. Evidencia de desempeño del último año

La evidencia disponible demuestra capacidad de construir productos, no solo conceptos. El siguiente resumen debe acompanarse con anexos, capturas, repositorios, builds, videos o demos cuando se presenten a los inversionistas.

| Activo / proyecto | Evidencia de desempeño | Valor para inversión |
| --- | --- | --- |
| Julia AI | Motor de conocimiento, búsqueda documental, RAG local, arquitectura Tauri/React/Rust y procesamiento de documentos. | Producto bandera para pilotos B2B con información sensible. |
| ReactBite | Runtime para micro-aplicaciones, React 19, Vite, Tauri/Rust y arquitectura de empaquetado. | Base técnica para entregar demos, herramientas y productos rapidamente. |
| Ethyria | Asistente local/offline con IA, voz, experiencia emocional e interaccion de escritorio. | Prueba de capacidad en IA local, UX avanzada e interaccion conversacional. |
| Nodia | Orquestacion de agentes, protocolos, automatización e interfaz de escritorio. | Capa futura para automatizar flujos de trabajo empresariales. |
| App Vivo | App movil funcional orientada a ventas, catalogo comercial y APK Android. | Evidencia de entrega movil, producto asesor y experiencia comercial real. |
| Asteria / TransparentImagen | Línea de IA visual, procesamiento local y mejora de imagen. | Prueba de vision técnica para productos visuales futuros. |
| Proyectia / TSK | Productividad cognitiva, TDAH, tableros, flujos de organizacion y UX inclusiva. | Activo para productividad personal, equipos y bienestar corporativo. |
| Switch Click Swiss | Automatización de flujo de sistema, integracion desktop y control avanzado. | Diferenciador técnico para productividad Windows y herramientas power user. |
| Unova Games / Voyager | Portafolio de marca, IP, videojuegos, narrativa, juegos de mesa y 63 proyectos conceptuales/historicos. | Reserva de propiedad intelectual y vision creativa de largo plazo. |

Lectura ejecutiva:

La inversión no financia una promesa vacia. Financia la consolidación comercial de un año de trabajo técnico y creativo ya acumulado.

# 5. Por que estos dos inversionistas sí encajan

La estrategia no debe presentar a Rodrigo Perez Novelo ni a Eduardo Robles como inversionistas financieros pasivos. La forma correcta es presentarlos como smart capital: personas que pueden aportar dinero, criterio, validación sectorial y acceso a casos reales.

## Rodrigo Perez Novelo

Rol recomendado: socio estratégico de validación BioTech / educación médica / conocimiento institucional.

Rodrigo encaja porque puede validar una vertical donde la privacidad, la capacitación y el manejo de documentación técnica son criticos. Para el, Unova no debe presentarse como "estudio de videojuegos", sino como una plataforma capaz de crear una vertical de IA privada para conocimiento médico, capacitación, laboratorios y operación.

Propuesta para Rodrigo:

• piloto de Julia AI / motor documental local;

• uso preferente en su ecosistema;

• derecho de preferencia para entrar a la etapa comercial;

• posibilidad futura de vertical BioTech licenciable.

## Eduardo Robles

Rol recomendado: socio estratégico de validación LegalTech / notarial / documentos sensibles.

Eduardo encaja porque el sector notarial maneja documentos extensos, historiales, privacidad, firmas, identificaciones y procesos repetitivos donde una suite local-first puede reducir riesgo, mejorar tiempos y elevar la percepción premium de la notaría.

Propuesta para Eduardo:

• piloto de LexiMap / buscador semantico local para documentos notariales;

• Sentinel Notary AI como fase futura de validación de firmas y documentos;

• visor interactivo de escrituras como efecto premium;

• posible comercialización futura hacia otras notarías.

# 6. Solicitud principal de inversión

## Monto recomendado para presentar

Solicitud principal: $120,000 MXN para una etapa de 90 días.

Forma sugerida de aportación:

• Dos inversionistas: $60,000 MXN cada uno.

• Pagado en 3 mensualidades: $20,000 MXN por inversionista al mes.

• Total mensual combinado: $40,000 MXN.

• Total acumulado 90 días: $120,000 MXN.

Este monto permite consolidar Unova como estudio y avanzar con un piloto demostrable sin pedir una inversión grande desde el inicio.

# 7. Uso de fondos

| Concepto | Uso | Monto estimado 90 días |
| --- | --- | --- |
| Operación del estudio | Energía, conectividad, espacio de trabajo, respaldo operativo. | $25,000 MXN |
| Herramientas de desarrollo e IA | Figma, GitHub, Codex/IA, modelos, herramientas de prototipado. | $25,000 MXN |
| Infraestructura técnica | Hosting, dominio, APIs, GPU temporal, backups y pruebas. | $30,000 MXN |
| Empaquetado comercial | Documento ejecutivo, sitio/landing, demos, capturas, presentación y portafolio. | $15,000 MXN |
| Preformalización y contingencia | Revisión legal inicial, contratos preliminares, NDA, privacidad, margen de imprevistos. | $25,000 MXN |
| Total | Etapa de consolidación y piloto de 90 días | $120,000 MXN |

Nota importante: Daniel aporta como sweat equity el desarrollo técnico, direccion creativa, arquitectura, UI/UX, documentación y código preexistente. La inversión no cubre un salario de mercado completo; cubre la viabilidad operativa para convertir el trabajo existente en un activo financiable.

# 8. Escenarios alternativos para bajar el riesgo

## Escenario A: Piloto mínimo

Monto: $45,000 MXN Formato: $15,000 MXN mensuales durante 3 meses. Uso: piloto puntual de Julia AI o LegalTech local. Ideal para: un solo inversionista que quiera probar primero sin comprometerse a una sociedad.

## Escenario B: Consolidación recomendada

Monto: $120,000 MXN Formato: dos inversionistas, $60,000 MXN cada uno, dividido en 3 meses. Uso: consolidar Unova, ordenar evidencia, crear demo, preparar verticales BioTech y LegalTech. Ideal para: convertir el último año de trabajo en una etapa sería de inversión.

## Escenario C: Expansión comercial

Monto: $250,000 a $400,000 MXN Formato: inversión posterior a la validación del piloto. Uso: desarrollo de suite completa, comercialización, soporte, integraciones, contratos y formalización. Ideal para: cuando el MVP ya haya demostrado valor real y exista interes de escalar.

Recomendacion: no abrir la conversacion con el Escenario C. Primero cerrar el Escenario B o, sí hay resistencia, el Escenario A.

# 9. Que recibe el inversionista

La inversión debe tener una contraprestacion clara. Se proponen tres niveles, sujetos a revisión legal:

## 9.1 Beneficios inmediatos

• acceso preferente al MVP desarrollado;

• participación en sesiones de validación;

• derecho de proponer casos de uso iniciales;

• visibilidad como socio temprano de Unova;

• acceso a una demo privada y personalizable.

## 9.2 Derechos preferentes

• derecho preferente para negociar participación en la vertical comercial;

• prioridad para usar la solución en su sector;

• opción de participar en licenciamiento, revenue share o sociedad futura;

• posibilidad de convertirse en caso de éxito documentado.

## 9.3 Retorno potencial

El retorno no debe prometerse como rendimiento financiero garantizado. Debe plantearse como:

• eficiencia operativa;

• ahorro de tiempo;

• reducción de riesgo documental;

• diferenciacion premium;

• acceso temprano a tecnología;

• participación futura negociable en verticales comerciales.

# 10. Entregables de los 90 días

## Mes 1: Orden, evidencia y narrativa

• Documento maestro de Unova Studio.

• Inventario ejecutivo de proyectos.

• Mapa de evidencia: código, demos, capturas, builds, documentos.

• One-pager para inversionistas.

• Definicion de piloto principal: BioTech o LegalTech.

## Mes 2: Demo financiable

• Demo funcional local-first.

• Landing o tarjeta premium para presentación.

• Flujo visual del producto.

• Matriz de riesgos y limites.

• Primer paquete de anexos tecnicos.

## Mes 3: Cierre comercial

• MVP demostrable.

• Reporte de avances.

• Presupuesto de segunda etapa.

• Propuesta de contrato/licencia/revenue share.

• Presentación final para decidir sí se formaliza la siguiente ronda.

# 11. Modelo de relación recomendado

Para proteger a todas las partes, la relación debe avanzar por fases.

## Fase 1: Carta de intencion y NDA

Se firma una carta simple donde se define:

• monto;

• duracion;

• entregables;

• confidencialidad;

• uso de información;

• propiedad intelectual preexistente de Daniel;

• derecho de preferencia del inversionista.

## Fase 2: Piloto financiado

El inversionista financia la fase de 90 días. Daniel entrega avances verificables, demos y reportes.

## Fase 3: Decisión de segunda etapa

Sí el MVP demuestra valor, se negocia:

• licencia de uso;

• revenue share;

• participación en una vertical;

• sociedad nueva;

• contrato de mantenimiento;

• inversión adicional.

# 12. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual preexistente, arquitectura, código base, diseño, marca, conceptos, portafolio y know-how de Daniel deben quedar protegidos.

La inversión inicial no debe interpretarse automaticamente como compra total de Unova ni de todos sus proyectos.

Propuesta base:

• Daniel conserva la propiedad intelectual preexistente.

• El inversionista obtiene derechos preferentes sobre el piloto o vertical acordada.

• Cualquier participación societaria se negocia despues del MVP, con documento legal especifico.

• Los datos confidenciales del inversionista no se integran a demos publicas sin autorizacion.

# 13. Riesgos y mitigacion

| Riesgo | Nivel | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Portafolio demasiado amplio | Alto | Enfocar 90 días en una demo principal y una narrativa de estudio. |
| Prometer demasiado pronto | Alto | Separar piloto, MVP, segunda etapa y expansión. |
| Mezclar información sensible | Alto | Trabajar con datos autorizados, anonimizados o de prueba. |
| Ambiguedad legal | Alto | Usar carta de intencion, NDA y revisión profesional antes de sociedad. |
| Gasto sin retorno medible | Medio | Cada gasto se vincula a entregables verificables. |
| Confundir Unova con solo videojuegos | Medio | Presentar Unova como estudio de software, IA e IP interactiva. |

# 14. Como debe presentarse la solicitud

La frase central no debe ser:

"Necesito dinero para seguir desarrollando."

Debe ser:

"Durante el último año construi un portafolio técnico real. Ahora quiero convertirlo en un estudio formal con pilotos financiables. Propongo una inversión controlada de 90 días, con entregables claros, para validar una vertical comercial y darles derecho preferente a participar en la siguiente etapa."

Mensaje recomendado:

Estoy buscando dos socios estrategicos, no solo dinero. Ustedes pueden aportar capital, criterio y validación sectorial. Yo aporto el desarrollo, la arquitectura, la propiedad intelectual y el trabajo ya acumulado. La primera etapa cuesta $120,000 MXN en total durante 90 días, dividida entre ambos. Sí prefieren reducir riesgo, podemos iniciar con un piloto mínimo de $45,000 MXN. Al final de la etapa tendran una demo funcional, evidencia organizada y una propuesta clara para decidir sí entramos a una fase comercial.

# 15. Cierre ejecutivo

Unova Games Studio esta en el punto donde ya no necesita más ideas: necesita consolidación, foco, evidencia y una primera estructura financiera.

La inversión recomendada de $120,000 MXN por 90 días permite transformar el trabajo del último año en una presentación comercial sería, una demo validable y una conversacion de inversión madura.

La oportunidad para los inversionistas es entrar temprano en un estudio con capacidad técnica demostrada, diferenciacion visual, arquitectura local-first y posibilidad de crear verticales comerciales en sectores donde la privacidad y la eficiencia documental tienen valor real.

# 16. Anexos recomendados para presentar

1. PLAN_MAESTRO_INVERSION_DESARROLLO_2026.md

2. rodrigo perez novelo/propuesta_inversion_julia_ai.md

3. rodrigo perez novelo/perfil_profesional_daniel_aguilar.md

4. eduardo robles/perfil_profesional_daniel_aguilar.md

5. rodrigo perez novelo/auditoria.md

6. Capturas, videos o builds de Julia AI, ReactBite, Ethyria, App Vivo y Unova.

# 17. Nota legal y financiera

Esta propuesta es un borrador comercial privado. No constituye oferta pública de valores, captacion de recursos del público, asesoría financiera formal ni documento legal definitivo. Antes de firmar aportaciones, participaciones, licencias, revenue share, sociedad o inversión convertible, debe revisarse con abogado, contador y/o notario.

Fuentes oficiales útiles para validación posterior:

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: tarifas y servicios. https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-tarifas-215115

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: registro de marcas. https://www.gob.mx/impi/documentos/registro-de-marcas

• Cámara de Diputados: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

• Cámara de Diputados: Ley del Mercado de Valores para revisar figuras societarias y restricciones aplicables. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf